| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.784.217-6 | 20.434.156-7 |  |
| Nombres | Ricardo Andrés | Pablo Andrés |  |
| Apellidos | Frías Miranda | Novoa Estubillo |  |
| Roles | QA/Testing/front end/ Back end | DBA/ Analista Funcional/Lider/QA/Testing/front end/ Back end |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma educacional para estudio de doblaje y grabación de podcast. |
| --- | --- |
| Descripción | Permite crear perfiles para su comunidad de doblaje y grabación. |
| Problemática detectada | Modernización de la gestión de su comunidad de alumnos y colaboradores. |
| Solución esperada | Plataforma centralizada. |
| Objetivos generales | Unificar la comunidad en una sola plataforma. |
| Objetivos específicos | Creación de perfiles para mostrar su portafolio personal de doblajes, creación de capsulas educativas. |
| Alcance del proyecto | La plataforma facilitara la gestión de las convocatorias a doblajes y el perfil de cada uno de los participantes de la comunidad de Sudamerican Voices. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Resolver la problemática que afecta a Sudamerican Voices ya que toda su comunidad está en WhatsApp, por lo tanto la creación de esta plataforma ayuda en la búsqueda de los perfiles para los diferentes doblajes, crea y constituye nuevas convocatorias para doblaje y permite a los miembros de la comunidad crear un portafolio de su trabajo y sus diferentes demos, etc.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Solución La solución al problema de gestión del estudio de doblaje se abordará mediante el desarrollo de una aplicación web Full-Stack. La arquitectura del sistema se dividirá en tres pilares fundamentales: - Frontend (Interfaz de Usuario): Desarrollado en React utilizando librerías modernas como framer-motion para animaciones y lucide-react para iconografía. Se implementará una arquitectura basada en vistas (Auth, Dashboard, Perfiles) y control de acceso basado en roles (Administrador vs. Alumno). - Backend (Lógica de Negocio y Persistencia): Una API REST construida con Spring Boot y conectada a una base de datos relacional MySQL, garantizando la integridad de los datos (normalización y claves foráneas). - Servicios Cloud (BaaS): Se utilizará Firebase (Authentication, Firestore y Storage) para manejar capas específicas como la autenticación por teléfono (OTP), listas blancas de acceso y almacenamiento de archivos multimedia (demos de voz). Etapas y Métodos de Trabajo El proyecto se ejecutará mediante un enfoque iterativo, dividiendo el desarrollo en las siguientes fases: Etapa 1: Análisis y Modelado Lógico - Método: Definición de requerimientos y reglas de negocio. - Procedimientos: Construcción del Diagrama Entidad-Relación (DER) y normalización del modelo relacional. Se establecerá la herencia de usuarios (Perfiles, Alumnos, Profesores) y las tablas intermedias (Postulaciones) para asegurar la integridad de la base de datos MySQL. Etapa 2: Desarrollo del Backend y API - Método: Programación Orientada a Objetos y mapeo ORM. - Procedimientos: Creación del proyecto en Spring Boot, mapeo de entidades con JPA/Hibernate e inyección de datos controlados (Diccionario de Datos) para poblar el entorno de desarrollo. Etapa 3: Desarrollo del Frontend y UX/UI - Método: Desarrollo basado en componentes funcionales (React Hooks). - Procedimientos: Construcción de las interfaces de usuario Se integrará el control de estados globales para mantener la sesión del usuario y la renderización condicional según el rol (ADMIN o USER). Etapa 4: Integración y Pruebas (QA) - Método: Pruebas de caja negra (interfaz) y caja blanca (logs del servidor). - Procedimientos: Conexión del Frontend (React) con el Backend (Spring Boot/Firebase). Se realizarán pruebas de flujo completo: validación de lista blanca de teléfonos, inicio de sesión, creación de perfil y postulación a convocatorias, asegurando que los errores se manejen correctamente en pantalla. Definición de Funciones, Tareas y Responsabilidades Dado que el equipo está compuesto por 2 integrantes, se adoptará una metodología de desarrollo ágil con responsabilidades divididas por capas (Frontend y Backend), pero compartiendo el análisis y la documentación. Rol en el Equipo; Tareas Asignadas; Responsabilidades Principales. Pablo Novoa: Desarrollador Backend & DBA; - Diseño del Modelo Relacional y scripts SQL. - Configuración de Spring Boot y entidades JPA. - Manejo de la lógica del servidor y base de datos MySQL.; Asegurar que la base de datos esté normalizada,y sea segura y que el servidor de Spring Boot funcione sin errores de dependencias o mapeo.. Ricardo Frías: Desarrollador Frontend & UX/UI; - Programación de vistas en React. - Integración de Firebase (Auth/Storage). - Diseño visual interactivo (Framer Motion, Tailwind/CSS custom).; Garantizar que la interfaz sea intuitiva, responsiva y que el flujo de usuario (desde el Login hasta el panel de Demos) funcione correctamente.. Responsabilidad Compartida; - Levantamiento de requerimientos. - Redacción del informe final del proyecto. - Pruebas de integración (conectar React con la BD).; Asegurar que el proyecto se entregue a tiempo y cumpla con los estándares exigidos en la evaluación..

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: - Servidor local para desarrollo - MySQL local para base de datos - Firebase (Cloud Firestore, Storage, Authentication) - Potencial despliegue en AWS o similares para producción Arquitectura de software: - Arquitectura Monolítica con separación cliente-servidor - Patrón MVC (Model-View-Controller) en backend - Patrón REST API para comunicación entre cliente y servidor - Separación en capas: Controladores → Servicios → Repositorios - Autenticación basada en JWT con almacenamiento en cookies Lenguajes de programación: - Java (Backend) - TypeScript (Frontend) - JavaScript (Node.js para servidor Express) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Backend: - Spring Boot - Spring Security - Spring Data JPA/Hibernate - Jakarta Persistence (JPA) - Lombok - Jakarta Validation - MySQL Connector/J - JWT (JSON Web Token) Frontend: - React 19 - TypeScript 5.8 - Vite 6.2 (Build tool) - Tailwind CSS 4.1 - Firebase Admin SDK - Motion (animaciones) - Lucide React (iconografía) - Express.js (servidor Node) - Google Generative AI (@google/genai) - dotenv (variables de entorno) Base de datos: - MySQL con tabla principal "users" - Estrategia de herencia JOINED entre entidades (User, Alumno, Profesor, Administrador) - Tablas: users, administrador, alumno, profesor, profile, postulacion, convocatoria, whitelist_number - Firestore (Firebase) para datos adicionales del frontend Repositorio: - GitHub (papablik24/SudTalent) - Rama principal: main - Gestión de control de versiones Otros: - Validación de datos con anotaciones de Jakarta - Roles de usuario: ALUMNO, ADMIN, PROFESOR - Especializaciones: LOCUCION, PODCASTING, DOBLAJE, KIDS, OTRO - API REST con endpoints para: Usuarios, Postulaciones, Convocatorias, Administración, Autenticación, Perfiles

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de Requisitos y Modelado | Entrevistas o definición de alcance. Creación del Modelo Relacional, Diagrama Entidad-Relación (DER) y normalización. | Herramientas de diagramación (Draw.io/Lucid), Excel (Diccionario de datos). | 2 semanas | Ambos integrantes | Evidencia: Documento de requerimientos y Modelo Lógico de base de datos validado. |
| 2.- | Configuración de Entorno y Base de Datos | Creación de tablas en MySQL, aplicación de scripts SQL con llaves foráneas y carga de datos ficticios. Setup de Spring Boot. | Servidor MySQL. | 2 semanas | Pablo Novoa | Evidencia: Script SQL funcional sin errores de sintaxis y proyecto base compilando. |
| 3.- | Desarrollo de API REST (Backend) | Mapeo de entidades JPA, creación de repositorios y controladores para gestión de perfiles, convocatorias y postulaciones. | Spring Data JPA, Hibernate, Postman. | 3 semanas | Pablo Novoa | Evidencia: Endpoints documentados y respondiendo correctamente (JSON) en Postman. |
| 4.- | Maquetación y Diseño de Interfaz (Frontend) | Construcción de las vistas web (Auth, Dashboard, Perfiles) asegurando la navegación según el rol (Admin/Alumno). | React, Tailwind CSS, Framer Motion, Vite. | 3 semanas | Ricardo Frías | Evidencia: Componentes visuales renderizados, responsivos y con control de estados |
| 5.- | Integración Front-Back y Pruebas (QA) | Conexión de la interfaz React con la API Spring Boot. Pruebas de flujo completo e intento de inyección de errores. | Postman, DevTools del navegador, Logs de la consola de Spring Boot. | 3 semanas | Ambos integrantes | Evidencia: Sistema 100% funcional de extremo a extremo y registro de bugs solucionados. |
| 6.- | Integración de Servicios Cloud | Configuración de la autenticación por OTP (teléfono) y almacenamiento de archivos/demos de voz. | Consola de Firebase, Firebase Auth, Firestore y Storage. | 2 semanas | Ricardo Frías | Evidencia: Login funcional con validación de lista blanca operativa. |
| 7.- | Documentación Final y Presentación | Redacción del informe final, manuales de instalación/usuario y preparación de la defensa del proyecto. | Word/Google Docs, PowerPoint/Canva. | 2 semanas | Ambos integrantes | Evidencia: Informe final empaquetado, formateado y listo para la evaluación académica. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub de SudTalent | Codigo Frontend y Backend del proyecto junto a documentos importantes para el desarrollo de este. | https://github.com/papablik24/SudTalent# |
| 2 | Repo de Drive del proyecto | Docs del proyecto | https://drive.google.com/drive/folders/19_IY8BwgaO7pALCUoZZkG6LNfmTaNlBg?usp=drive_link |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Creación proyecto | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma Requerimientos |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend / Frontend/ BD/ otros |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.